Food Guard · Roadmap

# Fase 2 — Próximos Passos para Produção

O que falta pra Food Guard sair do ar de validação e operar cobrando, captando e qualificando leads com segurança jurídica.

Atualizado em junho/2026 · Fase 1 concluída (site, diagnóstico, marketing, guia de contas e agente de qualificação)

Onde estamos: o núcleo está pronto — diagnóstico com motor de score, relatório/PDF, blog, SEO e o site completo. A Fase 1 entregou ainda o plano de marketing, o calendário editorial, o guia das contas externas (docs/setup-producao.md) e o scaffold do agente de qualificação (lib/agent/). Falta a camada de operação real: pagamento que ativa assinatura, conformidade legal (LGPD) e as integrações ligadas.

🟢 Eu faço no código 🔵 Depende de você (conta/credencial/dado) 🟡 Misto (você fornece, eu implemento)

## 1 Bloqueadores pra ir ao ar P0

#### Conformidade LGPD

🟡 Misto

Política de Privacidade, Termos de Uso, aviso/consentimento de cookies e CNPJ + razão social no rodapé. O site coleta dados pessoais (nome, e-mail, telefone) — sem isso, captar lead e rodar ads é risco legal.

Por quê: obrigatório por lei pra captar lead Eu: crio as páginas e o banner de consentimento Você: CNPJ, razão social e endereço fiscal Esforço: baixo-médio

#### Contas externas no ar (Supabase · Resend · Asaas)

🔵 Você

Criar os projetos e colar as chaves na Vercel, seguindo o passo a passo já pronto em docs/setup-producao.md. Hoje tudo roda em "modo dev" (leads só vão pro console).

Por quê: sem isso, nenhum lead ou pagamento é gravado Ordem: domínio → Supabase → Resend → Asaas Eu: valido e ligo cada integração Esforço: médio (1 tarde)

## 2 Pra cobrar e medir de verdade P1

#### Completar o webhook do Asaas

🟢 Eu

Hoje o pagamento confirmado não ativa nada — o webhook (app/api/webhooks/asaas/route.ts:24) só registra no log. Vou persistir o status no Supabase, marcar o lead como cliente e notificar a equipe.

Depende de: Supabase no ar Esforço: médio Risco se ignorar: cliente paga e ninguém é avisado

#### Página de pós-pagamento / onboarding

🟢 Eu

O que acontece depois que o cliente paga? Tela de "obrigado", próximos passos e início do onboarding com o nutricionista responsável.

Depende de: fluxo AsaasEsforço: baixo

#### Analytics + conversões (GA4 + Meta Pixel)

🟡 Misto

Os eventos já estão instrumentados (lib/analytics.ts). Falta criar as contas e marcar lead_captured como conversão. Pré-requisito do tráfego pago — sem isso o ads roda cego.

Você: IDs do GA4 e do PixelEu: marco conversões e valido UTMsEsforço: baixo

## 3 Operação, qualidade e escala P2

#### Agente de qualificação — Fase 2

🟢 Eu

O scaffold (Fase 1) já classifica cada lead em tier A/B/C com SLA e canal (lib/agent/). A Fase 2 persiste o status do lead no Supabase, monta a fila por tier e notifica o nutricionista nos tier A (SLA de 15 min).

Depende de: Supabase no arRef.: docs/agente/ARQUITETURA.mdEsforço: médio

#### WhatsApp Cloud API (atendimento automatizado)

🟡 Misto

O botão atual usa wa.me (suficiente pro humano). Pra o agente enviar e receber mensagens com templates aprovados, é preciso a WhatsApp Cloud API da Meta. Habilita a automação real do follow-up.

Você: conta Meta Business + número + templatesEu: integro com o agenteEsforço: médio-alto

#### og.png + monitoramento de erros (Sentry)

🟡 Misto

Imagem de compartilhamento (links bonitos no WhatsApp/redes) e Sentry pra não ficar cego a erros em produção.

Você: conta Sentry (grátis)Eu: og.png + integraçãoEsforço: baixo

#### Agente — Fase 3+ (IA + painel)

🟢 Eu

Personalização da 1ª mensagem com a Claude API (draftMessage, com fallback nos templates) e um painel simples de leads (fila por tier e métricas de conversão).

Depende de: Fase 2 + WhatsApp APIEsforço: médio

## 4 Prontidão das integrações

| Integração | Código | Falta |
| --- | --- | --- |
| Diagnóstico / score / PDF | Pronto | — |
| Supabase (leads) | Pronto | Criar projeto + chaves |
| Resend (e-mail) | Pronto | API key + domínio verificado |
| Asaas (pagamento) | Pronto | Conta + links/API + completar webhook |
| WhatsApp (botão wa.me) | Pronto | Confirmar nº oficial |
| Analytics (GA4/Pixel) | Pronto | IDs reais |
| LGPD (privacidade/termos) | A fazer | CNPJ + páginas |
| Agente de qualificação | Fase 1 | Fases 2–3 |

## 5 Sequência sugerida

##### Semana 1 — Destravar

LGPD (eu) + criar contas externas (você), em paralelo. Ao fim: o site capta lead legalmente e grava no banco.

##### Semana 2 — Cobrar e medir

Completar webhook Asaas + página de pós-pagamento + ativar GA4/Pixel. Ao fim: dá pra vender e medir conversão.

##### Semanas 3–4 — Operar

Agente Fase 2 (fila + notificação tier A) + og.png + Sentry. Ao fim: leads qualificados e priorizados automaticamente.

##### Mês 2+ — Escalar

WhatsApp Cloud API + Agente Fase 3 (IA + painel). Ao fim: follow-up automatizado e visão de funil.

Quer começar? Eu posso atacar agora tudo que é 🟢 código sem depender de você — sugiro LGPD + webhook Asaas primeiro. Em paralelo, você toca as contas externas pelo docs/setup-producao.md. É só me dizer "vai".

Food Guard · Consultoria nutricional para food service · RDC 216/2004 + Portaria 2.619/2011 · Documento de planejamento interno (Fase 2).